附件8

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第12号整改任务验收销号公示

一、整改任务

道路扬尘污染依然多见。下沉督察期间沿途发现多处公路施工“六个百分之百”不到位，道路积尘严重，车辆过后尘土飞扬。尧都区土门镇526县道两侧有多个停车场地面未硬化，车辆进出扬尘滚滚，管控措施不力。洪乔线、S342台乡线、罗克线道路损毁严重，大型运输车辆过往频繁，扬尘严重。

二、整改目标

严格落实降尘考核要求，针对性开展扬尘治理，有效解决道路扬尘，加强机动车污染管控，达到车辆载运散装物料封盖严密、车箱内无遗留散装物料。

三、整改措施

1.交通部门牵头，开展县乡道路路域环境综合整治工作，按照“政府主导、属地管理、部门联动、协调推进、综合治理、标本兼治”的原则，每周不少于2次，集中整治公路环境卫生及扬尘遗撒、超限超载、建筑工地扬尘管控落实不到位等违法违规行为。加快道路沿线门店、厂矿企业院落、平交道口等未硬化区域的硬化、绿化工作，加快推进过村镇路段公路与门店的隔离并实行门前“五包”。同时建立长效机制，加强企业集聚区周边道路的清扫保洁,推行机械清扫,硬化裸露地面,修补破损路面；加大公路的清扫保洁力度，对县乡公路开展每日一次清扫保洁，重点路段每日三次。对重点路段推行吸尘式机械清扫作业,增加保洁频次,重污染路段洒水抑尘,对公路沿线的设施进行清洗,及时清理公路两侧的垃圾杂物,对路面出现的翻浆、坑槽、车辙等病害要及时处治,有效减少路面病害导致车辆颠簸、倾覆等造成的抛洒扬尘污染，提高公路通行能力。

2.公路部门牵头，根据交通量、交通组成、车辆抛洒程度及所在区域，将国、省干线公路污染等级划分为三类，一类路段清扫、洒水全部实行机械化，每天清扫频次为2-3次，洒水频次为4-5次；二类路段每天清扫频次为2次，洒水频次为2次；三类路段每天清扫频次为1次。实行网格化管理，建立健全长效机制，抓好工作落实，及时处治路面坑槽、车辙、沉陷、翻浆、裂缝等病害，不断提高公路通行能力，有效控制公路二次扬尘。

3.交警大队联合县级有关部门组建“环境安全监察专班”，开展机动车扬尘污染治理工作。

4.环卫中心严格按照相关要求，加强扬尘污染治理力度，寻求科学、高效的作业模式，结合实际情况，以“夏病春治”“冬病夏治”“冬病秋治”为出发点，全力做好大气污染防治工作。将大气污染防治工作列入年初工作计划，每周召开一次大气污染治理研判会，制定详细工作方案，做到与日常工作同安排、同部署。

四、整改完成情况

1.我县印发了《曲沃县2022年环境空气质量提升行动计划》《2022年曲沃县夏秋季PM2.5与臭氧污染防控行动方案》《曲沃县2022年扬尘污染整治工作方案》，与国省道连接的乡村道路按照要求已全部铺装硬化；加大公路的清扫保洁力度，每日组织养护人员清扫县道路面1次，全面提升路域环境。交通部门2023年1-3月份，修补坑槽60平方米、清理垃圾48立方米；持续强化公路货运车辆抛洒污染物和超限超载治理，加大对重型货运车辆的执法检查力度。

2.公路部门2022年1月-2023年3月份共完成路面保洁49.04平方千米，清理垃圾1855立方米，清扫平台483684平方米，清理边沟107639米，清理中分带131297平方米，灌缝171594米，刷油9082.4平方米，挖补坑槽3205.9平方米,罩面11287.5平方米，路面加铺11164.4平方米，车辙处治11100平方米,清洗护栏51.726Km，洒水抑尘111.2公里，行道树喷淋111.279公里。

3.强化路面管控，启动马庄执法站，依托集成指挥平台，对三轮车进行劝返并对“冒黑烟”、扬尘等违法行为进行查处，严厉打击各类环境违法行为。同时，在日常执勤执法过程中加强对冒黑烟车辆、环保路检不达标车辆、逾期未检验或达到报废标准的机动车上道路行驶的违法行为的查处力度, 严查柴油货车超标排放和散装物料运输车辆密闭不严，沿路抛洒以及道路扬尘污染，有效降低道路扬尘污染。

4.在大气污染治理方面，一是在日常工作中，采取“人工扫保+道路湿扫+雾化抑尘+洒水冲洗”方式，保持路面湿润见本色。同时，加强背街小巷地面积尘治理，做到背街小巷与主次街路同等标准、全面治理，有效遏制道路扬尘现象。二是严格按照县大气办调度指令要求进行作业安排，主要采取“机械湿扫+区块人工清扫”的方式，做到干净湿润、路见本色。三是加大建筑垃圾整治力度。摸排非正规建筑垃圾场地、土场，及时清理积存建筑垃圾。对从事运输建筑材料和清运建筑渣土的个人、车队，发放通知单，要求密闭运输，按指定时间、路线行驶，严禁道路抛洒二次污染。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年3月18日至2025年3月29日）向曲沃县环委办（或市直整改责任单位）反馈。

联 系 人：李晓勤

电子邮箱：qwxhwb@163.com

临汾市生态环境局曲沃分局

2025年3月18日